РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ХВОРОСТЯНСКИЙ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОЛОВЬЁВО

пос. Соловьёво,ул. Полевая 15.

тел. 8 846 77 9 32 45.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 72

от 07.03.2013 года

#### Об утверждении графика разработки  схемы водоснабжения

#### и  о  создании  рабочей  группы  по разработке схемы водоснабжения

Во исполнении распоряжения Главы муниципального района Хворостянский Самарской области " О создании рабочих групп и разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения", руководствуясь ФЗ Российской Федерации от 07.12.2007года № 416  - ФЗ " О водоснабжении и водоотведении", Уставом сельского поселения Соловьёво муниципального района Хворостянский Самарской области.

1. Утвердить график разработки и утверждения схемы водоснабжения на территории  сельского поселения Соловьёво Муниципального района Хворостянский Самарской области муниципального района (Приложение №1)

2. Создать  и  утвердить состав рабочей группы по разработке схем    водоснабжения в следующем составе:

- Эйснер А.П. – Глава сельского поселения Соловьёво;

- Проданчук Л.П. - директор ЗАО "Бетроюнг" (по согласованию);

- Мусагалиев Б.И. - специалист с/п Соловьёво (по согласованию);

- Функнер И.Я. - оператор ЗАО "Бетроюнг"  (по согласованию)

- Садыков А.Ю. - рабочий администрации с/п Соловьёво;

- Агафонова Н.Г. - специалист администрации с/п Соловьёво

3. Рабочим группам по разработке схемы водоснабжения в срок до  "12" марта 2013 года обеспечить сбор требуемых сведений  по соответствующим схемам.

- Финансирование разработки схемы водоснабжения осуществить за счет  бюджета сельского поселения Соловьёво.

- Утвержденные схемы водоснабжения представить в службу жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района Хворостянский Самарской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Соловьёво:              Эйснер А.П.

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

сельского поселения

Соловьёво

муниципального района

Хворостянский

Самарской области

Эйснер А.П.

(Ф.И.О.)

" 07" марта 2013 года

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (водоснабжения, водоотведения)

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение информации о разработке проекта схемы водоснабжения, материалов по разрабатываемой и ранее утвержденной схеме водоснабжения, проекты схем водоснабжения на официальном сайте сельского поселения Соловьёво. | 20.03.2013 г. |  |
| 2 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схемы водоснабжения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | 20.03.2013 г. |  |
| 3 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 20.03.2013 г.. 30.03.2013 г. |  |
| 4 | Разработка схемы водоснабжения | 30.03.2013 г.. - 30.04.2013 г. |  |
| 5 | Передача проекта схемы водоснабжения на рассмотрение | 30.04.2013г. |  |
| 6 | Размещение проекта схемы водоснабжения в полном объеме на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схемы водоснабжения на официальном сайте | 06.05.2013 г.. - 08.05.2013 г.г. |  |
| 7 | Рассмотрение проекта схемы водоснабжения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | 08.05.2013 г.. - 18.05.2013 г. |  |
| 8 | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | 19.05.2013 г.. |  |
| 9 | Публичные слушания по проекту схемы водоснабжения | 29.05.2013 г. |  |
| 10 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 30.05.2013 г.. - 04.06 .2013 г.. |  |
| 11 | Принятие решения главой администрации СП касательно схемы водоснабжения | 05.06.2013 г.. |  |
| 12 | Размещение схемы водоснабжения в полном объеме на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схемы водоснабжения на официальном сайте | 05.06.2013 г. |  |

Глава администрации сельского

поселения     Соловьёво:                                                                                                        Эйснер А.П.